🎮 TETRIS PROJECT

Roadmap & Organisation des idées

Février 2026

# LÉGENDE

| 🔴 CRITIQUE | Fonctionnalité de base — bloque le reste si absent |
| --- | --- |

| 🟡 COURT TERME | Amélioration importante — à faire après le coeur du jeu |
| --- | --- |

| 🟢 MOYEN TERME | Feature cool — à planifier quand la base est stable |
| --- | --- |

| 🔵 LONG TERME | Vision future — peut évoluer selon les décisions prises |
| --- | --- |

# PHASE 1 — Le coeur du jeu  🔴  CRITIQUE

Ces éléments sont indispensables. Le jeu ne peut pas fonctionner sans eux.

Architecture du projet (obligatoire)

▸ index.html — Point d'entrée

▸ style.css — Styles globaux

▸ tetris.js — Logique principale

▸ Créer des fichiers supplémentaires si nécessaire (ex: ui.js, audio.js, game.js...)

Mécanique de jeu de base

▸ Gestion des couleurs en fonction des Tetriminos (chaque pièce = couleur unique)

▸ Système de niveaux : définir quand on lvl up et combien de pièces on gagne

▸ Touche E → Pause / Touche R → Reset (fonctions gamePause() et gameReset())

▸ Game Over display avec 2 boutons : 'Restart' et 'Menu'

▸ Pause display avec 2 boutons : 'Continuer' et 'Menu'

# PHASE 2 — UI & Expérience  🟡  COURT TERME

Une fois le jeu jouable, améliorer ce que voit et ressent le joueur.

Menu principal

▸ Écran d'accueil avec 3 boutons : 'Mode de Jeu' / 'Paramètres' / 'Musique'

▸ Mode de Jeu → sous-menu avec 3 modes sélectionnables

▸ Paramètres → sous-menu pour reconfigurer les touches

▸ Musique → sous-menu pour gérer la bibliothèque musicale

▸ Boutons de retour sur chaque écran (retour mode de jeu / paramètres / musique)

Sound effects (inchangeables)

▸ Son : rotation d'une pièce

▸ Son : disparition d'une ligne

▸ Son : level up

▸ Son : game over

Amélioration UI (Canva reference)

▸ Retravailler l'interface globale visuellement

▸ Intégrer les boutons de navigation (retour, paramètres, musique) dans le HUD

# PHASE 3 — Modes de jeu & Personnage  🟢  MOYEN TERME

Ajouter du contenu et de la profondeur une fois la base solide.

3 Modes de jeu

▸ Marathon — 42 niveaux à compléter

▸ Sprint — Score max, pièces qui spawn + rapidement avec + de vitesse

▸ Classique — 15 niveaux, 3 paliers : 0→5 / 5→10 / 10→15

Personnage sur le côté (mascotte)

▸ Le personnage réagit en temps réel selon les actions du joueur

▸ Ligne effacée / Level up → Animation 'Félicitation'

▸ Game over (mauvais score) → Animation 'Se moque'

▸ Game over (bon score) → Animation 'Dommage'

▸ Décompte au lancement : 3... 2... 1... GO!

▸ Reprise après pause : READY? → GO!

▸ Intégrer les frames/sprites du personnage dans le jeu

Bibliothèque musicale

▸ Capacité max : 20 musiques

▸ 5 musiques fournies de base (starter pack)

▸ Bouton '+' → importer sa propre musique

▸ Bouton '-' → supprimer la musique sélectionnée

▸ L'utilisateur gère lui-même sa bibliothèque

# PHASE 4 — Boutique & Monétisation  🔵  LONG TERME

Vision ambitieuse — nécessite des décisions d'architecture importantes avant de commencer.

Système de monnaie & récompenses

▸ Gagner de l'argent tous les X niveaux (quantité à définir)

▸ Définir le taux de gain : combien par niveau / par palier

▸ Stocker et persister la monnaie du joueur (localStorage ou backend)

▸ Décider des unités : pièces ? gems ? autre ?

Boutique de skins

▸ Interface boutique avec catalogue de skins disponibles

▸ Skins de pièces (Tetriminos avec apparences différentes)

▸ Système d'achat : vérifier le solde, déduire, débloquer

▸ Stocker les skins achetés et actifs du joueur

▸ Prévisualisation avant achat

# POINTS D'ATTENTION  ⚠️

| Question | À décider |
| --- | --- |
| Taux de gain de monnaie | Combien de pièces gagnées par niveau ? |
| Format musique importable | MP3 ? WAV ? OGG ? Tous les formats ? |
| Persistance des données | localStorage ? Backend ? Fichier JSON ? |
| Nombre de skins initiaux | Combien de skins dans la boutique au lancement ? |
| Score pour 'bon/mauvais' | Quel seuil pour la réaction du personnage au game over ? |

# ORDRE DE DÉVELOPPEMENT SUGGÉRÉ

1.  Mettre en place l'architecture de fichiers (index.html / style.css / tetris.js)

2.  Finir la mécanique de base (couleurs, niveaux, pause, reset, game over)

3.  Créer le menu principal et la navigation entre les écrans

4.  Intégrer les sound effects

5.  Améliorer l'UI (s'inspirer de Canva)

6.  Développer les 3 modes de jeu

7.  Animer le personnage sur le côté

8.  Implémenter la bibliothèque musicale

9.  Réfléchir et concevoir la boutique + le système de monnaie